Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от        2018 года №

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы»

# В целях приведения муниципальной программы в соответствие   с решением Совета депутатов Холмского городского поселения  от 30.11.2017 № 74 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 16.12.2016 года №46 "О бюджете Холмского городского поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019годов"", от 14.12.2017 № 77 «О бюджете Холмского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 13.11.2015 № 669:

1.1.Изложить пункт 4 Паспорта Программы в  следующей редакции:

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения, штук |  |  | 10 |
| 1.1.2 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования (км) |  |  | 10.18 |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильные дороги общего пользования, на которые разработаны проекты организации дорожного движения в общей протяженности автомобильных дорог на конец отчетного года, % |  |  | 75,7 |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 1.2.2. | Изготовление технических паспортов на участки автомобильных дорог общего пользования (км) |  |  | 0,225 |
| 1.2.3. | Изготовление технических паспортов на объекты дорожного хозяйства (штук) | 1 |  |  |
| 1.2.4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,202 | 0,225 | 0 |
| 1.2.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, на конец отчетного периода (%) | 74,2 | 77,5 | 77,5 |
| 1.2.6 | Разработка проектов реконструкции улиц (штук) |  | 1 |  |

1.2.Изложить раздел  5 паспорта программы в следующей редакции:

«5.Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Холмского городского поселения | Субсидия из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из бюджета района | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 1335 | 1873 | 500 | 3708 |
| 2017 | 1058,7 | 1742 | 700 | 3500,7 |
| 2018 | 1065,9 | 765 | 200 | 2030,9 |
| Итого | 3459,6 | 4380 | 1400 | 9239,6 |

1.3.Изложить Раздел  III Программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

Главный специалист отдела по

вопросам жизнеобеспечения и

строительства Администрации

района

|  |  | А.А. Конакова |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается.

III.Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой – (номер целевого показа-теля из паспорта муниципальной програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения. | отдел | 2018 год | 1.1.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 83 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 83 |
| 2 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования | отдел | 2017-2018 годы |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Погашение кредиторской задолженности за работы по содержанию дорог, выполненные в 2015 году | отдел | 2016 год | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 121,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 21,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 99,5 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров, трубопереездов, водоотводящих канав в летний период | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 474,2 | 550 | 224,9 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 336,3 | 28 | 106,2 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 47,7 | 522 | 118,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 90,2 | 0 | 0 |
| 3 | Выполнение по содержанию дорог и тротуаров в зимний период | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 810,8 | 717,4 | 1152,1 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 253,7 | 638,1 | 305,8 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 147,3 | 79,3 | 646,3 |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда | 409,8 | 0 | 200 |
| 4 | Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог, объектов дорожного хозяйства | отдел | 2016 год | 1.2.2 2.2.3 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 7 | 0 | 0 |
| 5. | Обследование моста через реку Ловать | отдел | 2016 год | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 125 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 125 | 0 | 0 |
| 6. | Выполнение работ по содержанию дорог с асфальтно-бетонным покрытием: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок шелушения, выкрашивания и других дефектов) | отдел | 2016-2017 годы | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 1063,9 | 300,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 485,4 | 15,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 578,5 | 285,7 | 0 |
| 7. | Нанесение дорожной разметки | отдел | 2016 год | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 87 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 87 | 0 | 0 |
| 8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе | отдел | 2016 -2017 годы | 1.2.4 1.2.5. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 1019 | 1600 | 340,9 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 19 | 330 | 340,9 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 1000 | 570 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0 | 700 | 0 |
| 8.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого от дома № 57 до дома № 73/30 в г. Холм Новгородской области | отдел | 2016 | 1.2.4 1.2.5 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 1019 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 19 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 1000 | 0 | 0 |
| 8.2. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьской г. Холме на участке км 1+970-км 2+060: устранение повреждений откосов насыпи, барьерного ограждения, дорожного полотна, водоотводных лотков трубопереезда через Васюков ручей на ул. Октябрьская в г. Холме |  | 2016-2017 |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 1000 | 340,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 300 | 340,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0 | 700 | 0 |
| 8.3. | Ремонт и асфальтирование ул. Урицкого от дома № 47/32 до дома № 53 А г. Холм | отдел | 2017 год | 1.2.4 1.2.5 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 600 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 30 | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 570 | 0 |
| 10. |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 15 | 0 |
|  |  |  |  |  | Субсидия из областного бюджета | 0 | 285 |  |
| 11. | Проверка сметной стоимости работ | отдел | 2017-2018 годы | 1.2.4 1.2.5 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. бюджет Холмского городского поселения |  | 32,5 | 30 |
| 12. | Устройство тротуаров по обеим сторонам дороги по ул. Калитина от перекрестка с улицей Октябрьская до ул. Красноармейской в г. Холм Новгородской области |  | 2018 год |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 3708 | 3500,7 | 2030,9 |
|  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 1335 | 1058,7 | 1065,9 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 1873 | 1742 | 765 |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда | 500 | 700 | 200 |