## Проект

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2021 года №

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года»

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 09.03.2020 № 20 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 17.12.2020 года № 14 "О бюджете Холмского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"", решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 25.12.2020 № 15 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 18.12.2019 года № 152 "О бюджете Холмского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 670:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Цель: Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенного пункта, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта, благоустройство территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация уличного освещения на территории населенного пункта г. Холм |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Уровень освещенности территории населенного пункта г. Холм(%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.2. | Задача 2. Озеленение территории населенного пункта г.Холм |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1. увеличение площади территории населенного пункта г.Холм, приведенных в нормативное состояние (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Задача 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1. Степень организации санитарной очистки территории кладбищ (%.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.4. | Задача 4.Прочие мероприятия по благоустройству населенного пункта г.Холм |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Показатель 1. Степень организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории населенного пункта г.Холм(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.4.2 | Показатель 2. Доля элементов благоустройства, приведенных в нормативное состояние(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.4.3 | Показатель 3. Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных для реализации в рамках приоритетного проекта «Народный бюджет». (ед.) | - | - | - | - | 1 | 3 |

1.2. Пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2016 | 0 | 0 | 29,0 | 3679,0 | 0 | 0 | 3708,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1454,5 | 4974,8 | 0 | 8,9 | 6438,2 |
| 2018 | 0 | 0 | 54,2 | 5105,6 | 0 | 0 | 5159,8 |
| 2019 | 0 | 0 | 754,00000 | 6686,29767 | 0 | 255,70000 | 7 695,99767 |
| 2020 | 0 | 338,98300 | 1192,80000 | 8160,79882 | 0 | 0 | 9692,58182 |
| 2021 | 0 | 0 | 1000,00000 | 5416,17300 | 0 | 0 | 6416,17300 |
| ВСЕГО | 0 | 338,98300 | 4484,50000 | 34022,66949 | 0 | 264,60000 | 39110,75249 |

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «IV. Мероприятия муниципальной программы», изложить в прилагаемой редакции

1.4. Пункт 4 Паспорта подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года» муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года» «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции.

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2016 | 0 | 0 | 29,0 | 3679,0 | 0 | 0 | 3708,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 40,4 | 4906,6 | 0 | 0 | 4947,0 |
| 2018 | 0 | 0 | 54,2 | 5105,6 | 0 | 0 | 5159,8 |
| 2019 | 0 | 0 | 754,00000 | 6686,29767 | 0 | 255,70000 | 7 695,99767 |
| 2020 | 0 | 338,98300 | 1192,80000 | 8160,79882 | 0 | 0 | 9692,58182 |
| 2021 | 0 | 0 | 1000,00000 | 5416,17300 | 0 | 0 | 6416,17300 |
| ВСЕГО | 0 | 338,98300 | 3070,40000 | 33954,46949 | 0 | 255,70000 | 37619,55249 |

1.5. Приложение № 1 к подпрограмме муниципальной программы «Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года» изложить в прилагаемой редакции

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1 к муниципальной программе

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года» | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2016-2021 годы | 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. | бюджет Холмского городского поселения областной бюджет внебюджетные источники федеральный бюджет | 3679,0 29,0 | 4906,6 40,4 | 5105,6 54,2 | 6686,29767 754,00000 255,70000 | 8160,79882 1192,80000 338,98300 | 5416,17300 1000,00000 |
| 2. | Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2017 год | 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. | областной бюджет, бюджет Холмского городского поселения, внебюджетные источники | 0 | 1414,1 68,2 8,9 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3708,0 | 6438,2 | 5159,8 | 7 695,99767 | 9692,58182 | 6416,17300 |

Приложение № 1 к подпрограмме

муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Организация уличного освещения на территории г. Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение освещением улиц городского поселения |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2016-2021 |  | 1.1.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 2171,0 | 2290,0 | 2657,8 | 3002,75173 | 3049,36410 | 2700,00000 |
| 1.2. | Исполнение судебных решений |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2016,2019 |  | 1.1.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 11,0 | 0 | 0 | 2,00000 | 0 | 0 |
| 1.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2017, 2019-2021 гг. |  | 1.1.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 0 | 5,0 | 0 | 3,82697 | 1,01809 | 5,00000 |
| Задача 2. Озеленение территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скашивание травы на территории поселения с вырубкой кустарников |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2016-2021 |  | 1.2.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 174,8 | 400,0 | 348,0 | 400,00090 | 159,00000 | 300,00000 |
| 2.2 | Выращивание и приобретение рассады для цветников |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2017-2021 |  | 1.2.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 0 | 35,0 | 51,2 | 71,85000 | 70,00000 | 100,00000 |
| 2.3 | Обеспечение ухода за цветниками (полив, прополка) |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2017-2019 гг. 2021г. |  | 1.2.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 0 | 25,0 | 43,8 | 57,06500 | 0,00000 | 20,00000 |
| 2.4 | Приобретение вазонов и малых архитектурных форм |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2017 |  | 1.2.1. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 0 | 40 | 0 | 0,00000 | 0,00000 0 | 0,00000 |
| Задача 3. Организация содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надлежащее содержание мест захоронения |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2016-2021 |  | 1.3.1 |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 283,0 | 181 | 316,6 | 231,82439 | 300,00000 | 300,00000 |
| 3.2 | Культуртехнические работы на территории кладбища |  | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2017 |  | 1.3.1 |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г. Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок, уборка мест общего пользования | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2016-2018 |  | 1.4.1 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 918,2 | 355,7 | 299,4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Удаление аварийных и сухостойных деревьев | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017-2020 гг. |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 120,0 | 181,0 | 397,77015 | 134.85700 | 0,00000 |
| 4.3 | Изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории поселения | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017 |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | В соответствии с протоколом территориального местного самоуправления (ТОС) № 2 Татиловской части города от 30.06.2016 № 1 благоустройство дендропарка г. Холма | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2016 |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения областной бюджет |  | 4,0 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Содержание мест массового отдыха на водных объектах | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017-2021 |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 13,7 | 107,6 | 58,71200 | 11,00300 | 30,00000 |
| 4.6 | Установка скамеек, урн, контейнеров на территории поселения, приобретение праздничных консолей, приобретение баннерной ткани, приобретение курвиметра | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017, 2019 г. |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 72,4 | 0 | 129,88300 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.7 | Устройство уличного освещения подъезда к зданию МЦДО | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017 |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Подготовка города к проведению общегородских праздников | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017-2020 |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 29,9 | 100,0 | 68,88879 | 383,37271 | 0,00000 |
| 4.9 | Прочие работы по благоустройству | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2016-2021 |  | 1.4.2 |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 117,0 | 1115,4 | 890,4 | 1862,20319 | 1927,31742 | 451,17300 |
| 4.10. | Реализация проектов местных инициатив граждан: содействия территориальному местному самоуправлению: ТОС Ильинской части города № 3 на приобретение и установка детской площадки | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2017 г., 2019 г. |  | 1.4.2. |  | бюджет Холмского городского поселения областной бюджет |  | 0 | 5,0 40,4 | 0 0 | 100,00000 54,00000 | 0 0 | 0 |
| 4.11. | Проведение конкурса по благоустройству территории г. Холма «Холм – наш общий дом» посвященного празднованию Дня города | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2018-2021 |  | 1.4.2. |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 0 | 4,0 | 10,00000 | 7,00000 | 10,00000 |
| 4.12. | Реализация проектов местных инициатив граждан: оказания содействия территориальному местному самоуправлению: ТОС) Никольской части города №1 на приобретение и установление детской площадки | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2018 |  | 1.4.2. |  | бюджет Холмского городского поселения областной бюджет |  | 0 0 | 0 0 | 105,8 54,2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Реализация проекта поддержки местных инициатив: «Благоустройство спортивной площадки возле школы г. Холма, приобретение и установка спортивного оборудования». | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2019, 2020 |  | 1.4.2. |  | субсидия из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 700,00000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 277,12000 | 738,20483 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства населения |  | 0 | 0 | 0 | 255,70000 | 0 | 0 |
| 4.14 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2019-2021 гг. |  | 1.4.2. |  | бюджет Холмского городского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 12,00000 | 59,58936 | 100,00000 |
| 4.15 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2019-2021 |  | 1.4.2. |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  |  |  | 0,40155 | 259,01231 | 350,00000 |
| 4.16 | Реализация проектов местных инициатив граждан: содействия территориальному местному самоуправлению: ТОС «Надежда» на приобретение и установку элементов детской игровой площадки. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2020, 2021 |  | 1.4.2. |  | субсидия из областного бюджета бюджет Холмского городского поселения |  |  |  |  |  | 69,50000 61,06000 | 50,00000 |
| 4.17 | Благоустройство дендрологического парка, расположенного по адресу: г. Холм ул. В. Челпанова ЗУ № 5.в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет». | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2020-2021 |  | 1.4.3. |  | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |  | 1000,00000 | 1000,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  |  |  |  | 1000,00000 | 1000,00000 |
| 4.18 | Благоустройство города | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2020 |  | 1.4.2 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 338,98300 |  |
| 4.19 | Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства |  |  | 2020 |  | 1.4.2 |  | субсидия из областного бюджета |  |  |  |  |  | 123,30000 |  |