Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

года №

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменеия в муниципальную программу Холмского муниципального района «Формирование современной городской среды Холмского городского поселения на 2018-2024 годы» от 27 октября 2017 года № 710.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрацией

района от          №

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Холмского муниципального района

1. Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Холмского муниципального района, в лице отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства.

- Соисполнители муниципальной программы:

граждане, проживающие на территории Холмского городского поселения (по согласованию);

собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию).

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня благоустроенности территории Холмского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество обустроенных общественных территорий в Холмском городском поселении, (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2: Развитие территории Холмского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Холмского муниципального района (в части Холмского городского поселения), (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в Холмском городском поселении, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в Холмском городском поселении, (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проекта благоустройства территории Холмского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (%) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Федеральный проект " Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель 1 Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. (ед.) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4.2. | Показатель 2 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. (ед.) | - | - | - | 1 | - | - | - |

- Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

- Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 0 | 0 | 1124,7 | 281,2 | 0 | 0 | 1405,9 |
| 2019 | 0 | 1345,99254 | 41,62846 | 346,90900 | 0 | 0 | 1734,53000 |
| 2020 | 0 | 1 308,31058 | 40,46342 | 337,19600 | 0 | 0 | 1685,97000 |
| 2021 | 0 | 51168,51535 | 5036,13965 | 1475,64500 | 0 | 0 | 57 680,30000 |
| 2022 | 0 | 865,31734 | 378,97266 | 345,25000 | 0 | 0 | 1589,54000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 224,15500 | 0 | 0 | 224,15500 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 218,96500 | 0 | 0 | 218,96500 |
| ВСЕГО | 0 | 54688,13581 | 6621,90419 | 3229,32 | 0 | 0 | 64539,36 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования. Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида населенного пункта г. Холма.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность населенного пункта сетями наружного освещения, зелеными насаждениями), сокращением несанкционированных свалок бытового мусора, увеличением площади цветочного оформления.

Целевые показатели определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах города Холм. При условии реализации мероприятий муниципальной программы будет произведено обустройство городского парка, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Количество благоустроенных за период действия муниципальной программы дворовых территорйи многоквартирных домов – 14 ед.;

Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.

I. Характеристика текущего состояния благоустройства территории в Холмском городском поселении, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере

Холмское городское поселение находится на территории Холмского муниципального района.

Холмское городское поселение наделено статусом муниципального образования областным законом Новгородской области от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ).

Этим же законом были установлены границы территории муниципального образования Холмское городское поселение.

Холмское городское поселение является центром Холмского муниципального района Новгородской области.

В состав Холмского городского поселения входит один населенный пункт: город Холм.

Географическая площадь территории поселения составляет 865 га.

Численность населения Холмского городского поселения на 01.01.2017 составляет 3445 человек.

Большинство объектов внешнего благоустройства до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Как следует из анализа состояния благоустройства поселения проблем на текущий момент достаточно. Объемы предлагаемых мероприятий требуют значительных финансовых и временных затрат, поэтому программа действий по реализации разработанных мероприятий рассчитана на период 2018-2024 годы.

Одним из главных приоритетов развития территории Холмского городского поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территорий.

Подход к решению указанной проблемы носит комплексный и системный подход, и должен обеспечивать кардинальное улучшение качества жизни населения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории Холмского городского поселения расположено 32 многоквартирных дома. 8 многоквартирных домов имеют высокую степень благоустроенности. Основной потребностью в благоустройстве дворовых и общественных территорий является наличие твердого покрытия.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании в 2012-2013 годах реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий (дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам).

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства  дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

На территории города Холма имеется один городской парк, который пользуется спросом у населения района. В городском парке расположена детская игровая площадка, волейбольная площадка, а также летняя эстрада.

В летний период времени в парке проводятся мероприятия посвященные празднованию Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня города, а также различные народные гулянья.

Ввиду отсутствия необходимого финансирования, работы по благоустройству городского парка в последнее годы практически не проводились, тротуарная часть у детской игровой площадки отремонтирована в 2017 году. В целях завершения асфальтирования пешеходных дорожек в городском парке, необходимо продолжить данную работу и в последующие годы.

Мероприятия программы позволят изменить внешний облик муниципального образования.

- Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | г. Холм, пер. Советский, д. 11 |
| 2 | г. Холм, пер. Советский, д. 13 |
| 3 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 46 |
| 4 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 48 |
| 5 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 52 |
| 6 | г. Холм, ул. Советская, д. 1 |
| 7 | г. Холм, ул. Советская, д. 2/1 |
| 8 | г. Холм, ул. Советская, д. 2а |
| 9 | г. Холм, ул. Профсоюзная, д. 3 |
| 10 | г. Холм, ул. Профсоюзная, д. 5 |
| 11 | г. Холм, ул. Комсомольская, д. 3 |
| 12 | г. Холм, ул. Набережная, д. 3 |
| 13 | г. Холм, ул. Володарского, д. 33/36 |
| 14 | г. Холм, ул. Старорусская, д. 47 |

- Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Холмского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | городской парк, г. Холм |
| 2 | площадь Победы, г. Холм |
| 3 | дендропарк, г. Холм |
| 4 | школьный сквер, г. Холм |

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Холмского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 году

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 24 |
| 2 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 61 |
| 3 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 61а |
| 4 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 66 |
| 5 | г. Холм, ул. К.Маркса, д. 17/12 |

- Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

По итогам инвентаризации территорий Холмского городского поселения объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

- Особенности формирования муниципальной программы

Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, направляются на финансирование работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории.

Порядок проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержден постановлением Администрации Холмского муниципального района от 18.09.2017 № 598».

Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, состав и положение которой утверждены постановлением Администрации Холмского муниципального района от 18.09.2017 № 599.

Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», включая нормативно-правовые акты, подлежат публикации на официальной сайте Администрации Холмского муниципального района.

- Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией

| № п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Ед. измерения | Стоимость, не более, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Твердое или асфальтовое покрытие с установкой бортового камня | кв.м | 1,55 |
| 2. | Установка фонарных столбов | ед. | 20,0 |
| 3. | Установка скамеек | ед. | 5,0 |
| 4. | Установка урн | ед. | 2,0 |

(в соответствии нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы»).

- Дополнительный перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению за счет заинтересованных лиц

| № п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Ед. измерения | Стоимость, не более, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок | стоимость за комплекс | 112,6 |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м | 2,1 |
| 3. | Озеленение территорий | кв.м | 0,3 |

(в соответствии нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы»).

III. Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

- Формы и минимальная доля финансового участия и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Программой предусматривается наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не менее 15 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Формы и минимальная доля финансового участия и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству, выполняется по решению и за счет заинтересованных лиц в размере до 30 % от общей стоимости работ.

- Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах Холмского городского поселения Холмского муниципального района, механизма контроля за их расходованием, порядка и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах Холмского городского поселения Холмского муниципального района, механизма контроля за их расходованием, порядка и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ утвержден постновлением Администрации Холмского муниципального района от 18.09.2017 № 595.

- Основным условием реализации Программы является:

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения фактической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

устновка скамеек со спинками и подлотниками;

оборудование тротуаров с бюрдюрными пандусами для въезда;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;

возможность привлечения студенческих отрядов.

При устройстве асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, а также пешеходных дорожек в городском парке и устройстве скамеек в городском парке необходимо предусмотреть:

- покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

- скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

- в случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями.

- в местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.

Предусмотрены мероприятия для маломобильных групп населения согласно СНиП 35 - 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» на участке:

- ширина пути движения инвалидов на креслах – колясках не менее 1,8 м. (к главному входу);

- продольный уклон пути движения к главному входу в здание не более 5%.

Мероприятия муниципальной программы синхронизированы с муниципальной программой «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на период до 2021 года», утвержденной постановлением Администрации района от 13.11.2015 № 670.»

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков:

изменение федерального и областного законодательства о деятельности Администрации муниципального района;

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программного мероприятия из местного бюджета.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе). Реализация Программы осуществляется на основе:

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

- Первый уровень управления осуществляет заместитель Главы администрации района, который согласно распределению обязанностей между Главой района и его заместителями курирует вопросы дорожной деятельности, в функции которого входит:

- оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями;

- контроль, за реализацией муниципальной программы.

- Второй уровень управления осуществляет отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства, в функции которого входят:

- координация выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства представляет:

до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально в установленной форме, обеспечивает их согласование с Первым заместителем Главы администрации района и направляет их в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

К отчету прилагается пояснительная записка, в которой в случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

- Порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц

Порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц, утвержден постановлением Администрации Холмского муниципального района от 18.09.2017 № 599.

Приложение № 1 к программе

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении* | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2018-2024 | 1.1.1. |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.2. | Обустройство общественных территорий в Холмском городском поселении: | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2018-2021 гг., 2023-2024 гг. | 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - благоустройство городского парка |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1124,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 281,2 | 0,00400 | 0,00300 | 0,02400 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - благоустройство площади Победы |  |  |  |  | областной бюджет бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,96500 |  | 218,96500 |  |
| 2. | Задача 2. Развитие территории Холмского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Холмского муниципального района | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2018-2024 | 1.2.1. |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 2.2. | Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в Холмском городском поселении | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2018-2024 | 1.2.2. |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 2.3. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в Холмском городском поселении | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2018-2024 | 1.2.3. |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проекта благоустройства территории Холмского городского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с финансовым участием заинтересованных граждан | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2018-2024 |  | 1.3.1. | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 4. | Федеральный проект " Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Благоустройство городского парка, обустройство пешеходных дорожек установка скамеек и урн. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2019-2020 |  | 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 1345,99254 | 1308,31058 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 41,62846 | 40,46342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 346,90500 | 337,19300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2. | Благоустройство спортивной площадки городского парка. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2021 |  | 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1168,51535 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 36,13965 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 475,62100 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.3. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, «Реконструкция городского парка в городе Холм, Новгородской области» в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2021 |  | 1.4.2. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7636,52306 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | МБУ «Служба заказчика Холмского городского поселения» |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 42363,47694 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 5000,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  |  | 1000,00000 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Благоустройство детской игровой площадки городского парка. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2022 |  | 1.4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 865,31734 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 378,97266 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  |  |  | 345,25000 |  |  |  |  |
| 4.5. | Благоустройство пешеходных дорожек в городском парке | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | 2023 |  | 1.4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения |  |  |  |  | 224,15500 |  |  |  |  |

* мероприятия пункта 1.1. «благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении» в 2019-2024 годах будут выполняться при условии выделения средств из федерального и областного бюджетов, а также при поступлении заявок от жителей многоквартирных домов.