Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 28.12.2022 №140  "О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2021 № 89", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 14.11.2019 № 767:

1.1. Пункт 2 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района (до 01.01.2023);

Отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации Холмского муниципального района»;

1.2. Абзац 1 раздела III муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«Контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет отдел экономики и природопользования Администрации района» (далее отдел);

1.3. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 | 84,12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,12500 |
| 2021 | 100,45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,45000 |
| 2022 | 102,95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,95000 |
| 2023 | 104,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00000 |
| 2024 | 104,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00000 |
| 2025 | 114,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,10000 |
| ВСЕГО | 609,62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,62500 |

1.4. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект завизировал зам. начальника отдела

строительства и дорожного хозяйства                                           М.А. Кузнецов

Приложение № 1

к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: обеспечение населения района водой надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание нецентрализованных источников питьевого водоснабжения | Отдел жилищно – коммунального хозяйства | 2025 г. | 1.1.1. | средства бюджета муниципального района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00000 |
| 1.2. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); Отдел жилищно – коммунального хозяйства | 2020-2025 гг. | 1.1.2. | средства бюджета муниципального района | 84,12500 | 100,45000 | 102,95000 | 104,00000 | 104,00000 | 4,10000 |
| 1.3. | Строительство общественных колодцев в сельских населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения | Отдел жилищно – коммунального хозяйства | 2025 г. | 1.1.1 | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00000 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации по строительству биологически очистных сооружений в Заручеевской части города Холма | Отдел жилищно – коммунального хозяйства | 2025 г. | 1.1.3 | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00000 |