Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2022-2024 годы»

# В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 28.03.2024 № 97 «О внесении изменений в решение совета депутатов Холмского городского оселения» от 15.12.2023 № 88 «О бюджете Холмского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 29.10.2021 № 581, следующие изменения:

1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 1.1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,712 | 0,270 | 1,540 |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, на конец отчетного периода (%) | 90,0 | 93,0 | 96,0 |
| 1.1.4 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства (штук) | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Проведение строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьская в городе Холм Новгородской области (ед.) | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.6 | Проведение авторского надзора по проведениею работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьская в городе Холм Новгородской области (ед.) | 0 | 0 | 1 |

1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | 2115,80000 | 0 | 17189,00000 | 1330,90000 | 0 | 0 | 20635,70000 |
| 2023 | 1476,00000 | 0 | 2039,0000 | 1546,92000 | 0 | 0 | 5061,92000 |
| 2024 | 318,04187 | 0 | 102203,0000 | 2993,67740 | 0 | 0 | 105514,71927 |
| ВСЕГО | 3909,84187 | 0 | 121431,00000 | 5871,49740 | 0 | 0 | 131212,33927 |

1.2. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель начальника отдела строиетльства строительтсва и дорожного хозяйства | Паносян А.А. |
| --- | --- |

III. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой – (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по содержанию дорог, тротуаров, трубопереездов, водоотводящих канав в летний период | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2022-2024 годы | 1.1.1 | Бюджет Холмского городского поселения | 248,90764 | 282,46400 | 635,00000 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 532,64000 | 726,00000 | 0 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2022-2024 годы | 1.1.1 | Бюджет Холмского городского поселения | 443,74236 | 951,29552 | 802,45344 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 458,95298 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 133,16000 | 750,00000 | 318,04187 |
| 3. | Выполнение работ по содержанию дорог с асфальтно-бетонным покрытием: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок шелушения, выкрашивания и других дефектов) | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2022-2023 годы | 1.1.1 | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 200,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 200,00000 | 0 | 0 |
| 4. | Проверка сметной стоимости работ | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2022-2023 годы | 1.1.2 1.1.3 | Бюджет Холмского городского поселения | 239,63500 | 30,00000 | 0 |
| 5. | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки автомобильных дорог в Холмском городском поселении | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2022-2024 годы | 1.1.3 | Бюджет Холмского городского поселения | 23,88465 | 53,65800 | 57,97500 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 453,80835 | 1019,50000 | 1101,500000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог местного значения г. Холм, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023); отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2022-2024 годы | 1.1.2 1.1.3 | субсидия из областного бюджета | 1735,19165 | 560,54702 | 1101,500000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 216,42135 | 29,50248 | 57,97500 |
| 6.1 | Ремонт тротуара по ул. Урицкого от д. №42 до д. №6 в г. Холм Новгородской области | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023) | 2022 год | 1.1.2 1.1.3 | субсидия из областного бюджета | 1735,19165 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 216,42135 | 0 | 0 |
| 6.2 | Ремонт ул. Красноармейская в г. Холм Новгородской области | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2023 год | 1.1.2 1.1.3 | субсидия из областного бюджета | 0 | 560,54702 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 29,50248 | 0 |
| 6.3 | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Панфиловцев г.Холма, Холмского района, в рамках приоритетного проекта "Дорога к дому" | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2024 год | 1.1.2 1.1.3 | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 1101,500000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 57,97500 |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023) | 2022,2024 год | 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | субсидия из областного бюджета | 15000,00000 | 0 | 100000,000000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 158,30900 | 0 | 1010,10500 |
| 7.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Октябрьская г. Холм. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023) | 2022 год | 1.1.4 | субсидия из областного бюджета | 1575,00000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 15,91000 | 0 | 0 |
| 7.2 | Ремонт автомобильных дорог г. Холм: - переулок Советский от д. №7 до д. №15; -ул. Калитина от д. № 35; - ул. Кооперативная от д. №12 до д. №27Б; - ул. М. Горького от д. №49 до д. №53: - ул. Урицкого от д. №51 до д. №50А: -пл. Победы. | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023) | 2022 год | 1.1.2 1.1.3. 1.1.4 | субсидия из областного бюджета | 13425,00000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 142,39900 | 0 | 0 |
| 7.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская в г. Холм Новгородской области | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2024 года | 1.1.2 1.1.3 | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 100000, 00000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 1010,10500 |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанской в г. Холм | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023) | 2022 год | 1.1.1 | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 900,00000 | 0 | 0 |
| 9. | Разработка проекта устройства дополнительных элементов существующей системы водоотвода на мосту через реку Ловать в г. Холм | отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства (до 01.01.2023) | 2022 год | 1.1.1 | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 350,00000 | 0 | 0 |
| 10. | Оказание услуг по строительному контролю за проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьская в городе Холм Новгородской области | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2024 год | 1.1.5 | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 330,16896 |
| 11. | Оказание услуг по авторскому надзору за проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьская в городе Холм Новгородской области (ед.) | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации района | 2024 год | 1.1.6 | субсидия из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 0 | 0 | 100,00000 |
|  | Всего |  |  |  | Бюджет Холмского городского поселения | 12330,90000 | 1 546,92000 | 2993,6774 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 17189,00000 | 2039,00000 | 102203,0000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 2115,80000 | 1476,00000 | 318,04187 |