Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением Думы Холмского муниципального округа №96 от 28.03.2025 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы округа от 19.12.2024 №56» Администрация Холмского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу Холмского муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2024 № 1023, следующие изменения:

1.1. «6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального округа | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2025 | 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 365,00000 |
| 2026 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 255,00000 |
| 2027 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 255,00000 |
| 2028 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 255,00000 |
| 2029 | 255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 255,00000 |
| Всего: | 1 385,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 385,00000 |

1.2. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального округа изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании Холмского муниципального округа – бюллетене «Вестник Холмского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель начальника отдела строительства и дорожного хозяйства |  | А.А.Паносян |
| --- | --- | --- |

Приложение

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе отдела ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» | отдел ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» | 2025-2029 годы ежегодно 3 квартал | 1.1.1-1.1.2 |  | - | - | - | - |  |  | - |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с населением, в том числе с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | отдел ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» Территориальные отделы | 2025-2029 годы ежегодно 3 квартал | 1.2.1. |  | - | - | - | - |  |  | - |
| 2.2. | Участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». | отдел образования администрации округа отдел ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» | 2025-2029 годы ежегодно 2 квартал | 1.2.1. |  | - | - | - | - |  |  | - |
| 2.3. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального района | отдел образования администрации округа отдел ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» | 2025-2029 годы ежегодно 2 квартал | 1.2.1. |  | - | - | - | - |  |  | - |
| 2.4. | Приобретение светоотражающих значков и жилетов | отдел образования администрации округа отдел ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» | 2025-2029 годы ежегодно 4 квартал | 1.2.1. | Бюджет муниципального округа | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |  |  | 5,00000 |
| 3. | Задача 3. Сокращение уличных преступлений правонарушений, профилактическое воздействие на поведение граждан в местах массового их пребывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление доступа к интернету, ежемесячная абонентская плата за услуги видеонаблюдения. | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации округа | 2025-2029 годы | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 312,00000 | 202,000000 | 202,000000 |  | 202,000000 | 202,000000 |  |
| 3.2 | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения в г. Холм | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации округа | 2025-2029 годы | 1.3.2 | Бюджет муниципального округа | 24,000000 | 24,000000 | 24,000000 |  | 24,000000 | 24,000000 |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения в городском парке г. Холма | отдел строительства и дорожного хозяйства администрации округа | 2025-2029 годы | 1.3.3 | Бюджет муниципального округа | 24,000000 | 24,000000 | 24,000000 |  | 24,000000 | 24,000000 |  |
| Всего |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 365,00000 | 255,00000 | 255,00000 |  | 255,00000 | 255,00000 |  |