|  |
| --- |
| Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

 Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2022-2026 годы

за \_\_\_\_\_\_\_2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального  бюджета | Средства областного  бюджета | Средства бюджетаХолмскогомуниципального района | Средства бюджета Холмского городского поселения | Средства бюджетов поселений | Внебюджетные  источники |
| профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:[<\*\*>](../../../a.v.careva/Downloads/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20702%20%D0%BE%D1%82%2002.09.2013.doc#Par408) | 1746,44684 | 1746,44684 |  |  |  |  |  |  | 1746,44684 | 1746,44684 | 1746,44684 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 --------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Холмского района |
| 1.1. | Приобретение компьютерной техники отвечающей современным требованиям | 2023 | Обеспечена закупка 7 автоматизированных рабочих места, 1 АРМ градостроительная деятельность | Произведенные работы оплачены |
| 1.2.  | Приобретение лицензионного системного и офисного программного обеспечения | 2023 | Обеспечена закупка ПО Renga, ПО VipNet Client for Windows 4.x (КС3) с проведением пуско-наладочных работ (аттестация) на 10 АРМ, Linux Ред ОС | Произведенные работы оплачены |
| 1.3. | Услуги по информационно-техническому сопровождению элементов системы электронного правительства | 2023 | ГУ НИАЦ обеспечено информационно-техническое сопровождение элементов системы электронного правительства за 2023 год | Произведенные работы оплачены |
| 1.4. | Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт и техническое обслуживание оргтехники | 2023 | Обеспечена заправка картриджей к оргтехнике, ремонт и техническое обслуживание техники | Произведенные работы оплачены |
| 1.5. | Обновление справочно-информационных баз данных | 2023 | Обеспечено обновление справочно-информационных баз данных ПО «Консультант» | Произведенные работы оплачены |
| 1.6. | Услуги хостинг-провайдера | 2023 | Оплачен хостинг и домен сайта Администрации района на 2023-2024 гг. | Произведенные работы оплачены |
| 1.7. | Право использования программным продуктом | 2023 | Приобретены права использования ПО Контур, 1С | Произведенные работы оплачены |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и расходных материалов  | 2023 | Приобретены Краска Epson (6 картриджей), ИБП – 4 шт, картриджи для принтеров, клавиатура +мышь – 4 шт, мышь -1шт., клавиатура 5 шт, колонки - 2 шт, вебкамеры – 2 шт., коммутатор 4 шт. | Произведенные работы оплачены |
| 2. | Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов |
| 2.1. | Приобретение антивирусного программного обеспечения | 2023 | Приобретена корпоративная лицензия антивируса Касперского на 36ПК  | Произведенные работы оплачены |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Холмского района |
| 1.2. | Приобретение лицензионного системного и офисного программного обеспечения | 90,0 | 92,5 | 92,5 |  |
| 1.3. | Техническое обслуживание и сопровождение серверного оборудования | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт и техническое обслуживание оргтехники | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Обновление справочно-информационных баз данных | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Услуги хостинг-провайдера | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Право использования программным продуктом | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и расходных материалов  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов |
| 2.1. | Приобретение антивирусного программного обеспечения | 100 | 100 | 100 |  |

и.о. Председателя комитета финансов Н.В. Морозова

Управляющий делами Е.А. Мальцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_